FULIF 공식 오픈 통합 핸드오프 문서

작성 목적: fulif.io 웹사이트 및 앱의 공식 오픈을 위한 전 화면 문구·법률문서·에셋 교체 요청 통합본

대상: 개발팀 · 법무자문 등

기준일: 2026년 7월 · 한국 정식 출시(2026.07.27) 대비

운영자: 씨더블유지 주식회사 (CWG Inc.)

0. 이 문서 사용법

이 문서는 위에서 아래로 읽는 순서가 곧 작업 우선순위입니다.

• 개발팀: §1(최우선) → §2(어휘원칙) → §3(웹 수정표) → §5(신규 제작) → §7(에셋) 순으로 작업

• 법무자문: §1 → §6(약관·방침) 검토

• 경영/확정:  빈칸을 출시 전 채움

각 수정 항목은 [현행] → [수정] 형식이며, "작업유형"으로 교체·신규·확인·이미지 교체를 구분합니다. 표만 보고 바로 반영 가능하도록 작성했습니다.

1. ⚡ 최우선 처리 항목 (출시 차단급)

아래는 법적 리스크 또는 브랜드 훼손 우려가 있어 공식 오픈 전 반드시 선행되어야 하는 항목입니다.

| 우선 | 항목 | 위치 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 1 | 페이지 title이 옛 프로젝트명 "CWG ReturnValue" | 홈 `<title>`/meta | FULIF로 교체 |
| 🔴 2 | "한국·일본·유럽 동시" 표현 (동시 출시로 오인) | 홈·서비스·다운로드 | 순차 출시로 전면 교체 |
| 🔴 3 | "가중치·배수(Boost/x)" 노출 (동등확률 포지셔닝 훼손) | 홈·서비스·특허 | "필터 강도 / 등급별 혜택"으로 순화, 경품 관련 가중치는 삭제 |
| 🔴 4 | "당첨번호" 등 금지어 노출 | 서비스·앱 럭키스코어 | "추첨번호 / 결과"로 교체 |
| 🔴 5 | 법인 주소가 옛 주소(강남 패스트파이브) | 전 페이지 푸터 | 송파구 법원로9길 26 H비즈니스파크 C동 10층 1010호 |
| 🔴 6 | 개인정보 동의 체크박스에 방침 링크 미연결 | 파트너 문의 폼 | 개인정보처리방침 링크 연결 (법적 필수) |
| 🔴 7 | 다운로드 목업 이미지에 "픽생성·당첨금" 노출 | 다운로드 | 최신 앱 스크린샷으로 이미지 교체 |

2. 어휘 거버넌스 원칙 (전 채널 공통)

모든 웹·앱 문구는 아래 원칙을 따릅니다.(앱에 관련된 문구수정은 기 보내드린대로 진행하시면 됩니다.

다음은 웹사이트에서 해당이 있을경우 참조사항입니다.)

| 금지/주의어 | 대체어 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 당첨 / 적중 | 결과(섹션 라벨) · 일치(수치 단위) | 도박·복권 프레임 회피 |
| 당첨번호 | 추첨번호 | 동일 |
| 가중치 / 배수 / Boost / ×n | 필터 강도 · 등급별 혜택 · (경품엔 사용 금지) | 동등확률(sweepstakes) 포지셔닝 방어 |
| 예측 | 분석 · 큐레이션 · 생성 | 요행이 아닌 분석 도구 |
| AI(번호 예측 맥락) | 사전 설정된 패턴 분석 알고리즘 / 35개 필터 | 번호는 AI가 주는 것 아님 |
| AI(콘텐츠 분석 맥락) | AI 사용 가능 (럭키스코어·넘버센스 분석 한정) | 콘텐츠 탭은 AI 어필 허용 |
| 한국 로또 / 한국·일본·유럽 4개 로또 | 로또 6/45 · 순차 출시(한국→유럽·일본) | 동행복권 시비 회피 + 사실 일치 |
| 챔피언십(6개 언어 UI) | Lucky Event (약관·멤버십의 "챔피언십"은 유지) | 앱 UI 용어 통일 |
| 컴패니언 | (영구 사용 금지) | 동행복권과 혼동 |
| 등수 차용(5등/1등 등) | Lv.1~5 / 레벨 (게임), 결과(경품) | 동행복권 등급 사다리 차용 회피 |
| Fulif | FULIF (전부 대문자) | 브랜드 표기 통일 (마스코트 애칭만 "Fuli") |
| 픽(Pick) | 번호 생성 | 앱 용어와 통일 |
| 럭키스코어 / 낙첨 복권 (띄어쓰기 혼용) | 럭키 스코어 · 낙첨복권(붙임) | 표기 일관성 |

핵심 방어 논리 한 줄: *경품·응모에 붙은 가중치·배수는 전부 삭제하고 "동등 확률"을 명시. 필터에 붙은 가중치는 "강도"로. 적립 배수(x)는 "더 많이 적립" 서술로.*

3. 웹 5개 페이지 수정 대조표

3-1. 홈 (index.html)

| # | 위치 | 현행 | 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | title/meta | CWG ReturnValue — 가치는 돌아옵니다… | FULIF — 가치는 돌아옵니다. 데이터로 만드는 즐거움. |
| H2 | 브랜드명(전역) | Fulif | FULIF |
| H3 | Hero 본문 | 한국·일본·유럽 4개 로또 사용자가 매주 모이는 앱 | 한국에서 먼저 시작해 유럽·일본으로 확장하는 로또 가치환원 앱 |
| H4 | 2번째 섹션 | 스캔, 픽 생성, 콘텐츠, 경품 추첨 | 스캔, 번호 생성, 콘텐츠, 경품 추첨 |
| H5 | About 헤드라인 | 로또 번호를 추천하지 않습니다… | 요행이 아니라 분석입니다. 가치환원으로 즐거움을 설계합니다. |
| H6 | 핵심기술 항목 | 가치환원 가중치 · Boost & Pass | 등급별 가치환원 · Reward Engine |
| H7 | 위 설명 | 보상 배수가 동적으로 조정되는… | 광고 시청과 구독 등급에 따라 적립·혜택이 달라지는 엔진입니다. (모든 경품 응모는 동등 확률) |
| H8 | 광고상품 3 | 챔피언십 스폰서십 | 럭키 이벤트 스폰서십 / Lucky Event Sponsor |
| H9 | For Brands 03 | 한 캠페인으로 한국·일본·유럽 동시 | 한 캠페인으로 여러 시장에. 한국에서 시작해 유럽·일본으로 순차 도달 |
| H10 | Explore-특허 | 한국·유럽 보호받는 핵심 기술 | 한국 특허로 보호받는 핵심 기술 |
| H11 | 푸터 주소 | 강남구 테헤란로2길 27 (패스트파이브) | 송파구 법원로9길 26 H비즈니스파크 C동 10층 1010호 |
| H12 | 푸터 통신판매업번호 | 제 2026-서울강남-02697 호 | 주소 변경에 따른 재신고 번호 (확인) |

3-2. 서비스 (service.html)

| # | 위치 | 현행 | 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | title/브랜드 | Fulif by CWG | FULIF by CWG |
| S2 | About 본문 | 한국·일본·유럽 4개 로또를 한 앱에서 | 한국에서 시작해 유럽·일본으로 확장하는 로또 앱 |
| S3 | SCREEN 02 제목 | 픽 생성 · 럭키이벤트 | 번호 생성 · 럭키 이벤트 |
| S4 | SCREEN 02 본문 | …필터별 가중치를 직접 조절… | …필터 강도를 직접 조절하며 나만의 번호를 설계… |
| S5 | SCREEN 03 본문 | 당첨에 얼마나 근접…당첨/낙첨 결과…가중치로 | 추첨번호에 얼마나 근접…결과 확인…자연스럽게 이어집니다 |
| S6 | 등급 헤드 | 적립 배수가 다릅니다 | 적립 혜택이 다릅니다 |
| S7 | FREE 항목 | …(1.0x)…아쉬움 점수…경품 응모(기본 가중치) | …기본 포인트 적립…럭키 스코어 콘텐츠…경품 응모(동등 확률) |
| S8 | STANDARD 항목 | 1.5x 적립…가중치 직접 설계…추가 가중치 | 포인트 추가 적립…필터 강도 직접 설계…응모권 주간 한도 확대 |
| S9 | PRO 항목 | 2.0x…가중치 심화…최대 가중치 | 포인트 최대 적립…필터 강도 심화 설계(전체 35필터)…응모권 최대 한도·우선 지원 |
| S10 | 광고보너스 | 1.5배 / 2배 | 확대 / 최대 확대 (배수 숫자 제거) |
| S11 | 푸터 주소·번호 | 강남 | 송파(§1-5 동일) |

3-3. 특허 (patents.html) — 별도 상세표는 §6-3 참조

| # | 위치 | 현행 | 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Hero 서브 | 한국·유럽 보호받는 핵심 기술 | 대한민국 특허청 출원 기술 (해외 확장 예정) |
| P2 | 특허① | (추상 기능명) | 광고 및 복권 결과를 이용한 참여형 보상 플랫폼 시스템 및 그 동작 방법 / 10-2026-0077879 / 2026.04.29 / 출원 완료 |
| P3 | 특허② | (추상 기능명) | 복권 플랫폼 및 그 동작 방법 / 2026년 7월 초 출원 예정 (확정 후 번호 업데이트) |
| P4 | 기술요소 | 가치환원 가중치·Boost&Pass | 등급별 가치환원·Reward Engine (가중치/배수 삭제) |
| P5 | 하단 | 없음 | 【출원 면책 문구】 신설 — §6-3 참조 |
| P6 | 푸터 주소 | 강남 | 송파 |

3-4. 다운로드 (download.html)

| # | 위치 | 현행 | 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | title/브랜드 | Fulif | FULIF |
| D2 | Get the App 서브 | 한국·일본·유럽 4개 로또를 한 앱에서 | 한국에서 먼저 시작해 유럽·일본으로 확장됩니다 |
| D3 | 목업 이미지① | (이미지 내) Scan Ticket | 최신 앱 스캔 화면 스크린샷 교체 |
| D4 | 목업 이미지② | (이미지 내) CWG 픽생성 / 예상 1등 당첨금 25억원 | 최신 번호생성 화면 (번호 생성 / 로또 6/45 / 지난 회차 1등 결과 총 ○억원) |
| D5 | For Partners 서브 | Fulif 사용자에게… | FULIF 사용자에게… |
| D6 | 하단 면책 | 없음 | FULIF는 복권 구매·판매를 대행하지 않으며, 당첨을 보장하지 않습니다. 번호는 분석 기반 참고용이며, 경품 응모는 광고주 제공 상품 대상. 모든 응모는 동등 확률. |
| D7 | 푸터 주소·번호 | 강남 | 송파 |
| — | iOS 표기(Android 우선/사전등록) | — | 유지 ✓ (순차 출시 이미 반영됨) |

3-5. 파트너 (partners.html)

| # | 위치 | 현행 | 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| PT1 | title/브랜드 | Fulif by CWG | FULIF by CWG |
| PT2 | 광고상품 칩 | 럭키이벤트 결합 | 럭키 이벤트 결합 |
| PT3 | 광고상품 칩 | 띠로고 광고 | 띠배너 광고 (정확한 상품명 확인) |
| PT4 | 개인정보 동의 | 텍스트만 (링크 없음) | 개인정보처리방침 링크 연결 + 수집항목(회사명·담당자명·이메일·연락처·문의내용)·목적·보유기간 고지 【법적 필수】 |
| PT5 | 신규 섹션(권장) | 없음 | 【초기 파트너 혜택】 한국 출시 파트너 한정 — 카테고리별 1개 브랜드 독점. 한국→유럽·일본(2026 Q4)→동남아·미주 순차 확장, 우선 진입권 |
| PT6 | 푸터 주소·번호 | 강남 | 송파 |

4. 앱 화면 수정 요약

(웹과 용어 일치 참조 목적이고 기존 수정사항대로 하시면 됩니다.)

앱은 별도 수정 진행되었으며, 웹과의 용어 일치 확인용으로 핵심만 기재합니다.

| 화면 | 핵심 수정 |
| --- | --- |
| 홈 상단 | 한국 로또 6/45 → 로또 6/45 |
| 홈 배너 | "구독하면…" → "구독하고 더 많은 응모권과 분석 리포트를" |
| 상단 탭 | 이력 → 나의 기록 |
| 번호생성 | 필터 가중치 → 필터 강도 / 픽 → 번호 생성 / 활성필터 13개/35개 → 13개 범주 / 35개 필터 |
| 결과 라벨 | 당첨 → 결과 / 적중 → 일치 / 당첨번호 → 추첨번호 |
| 럭키스코어 | 아쉬움 지수 → 럭키 스코어 / "완전히 충전" → "충전" |
| 넘버센스 | 숫자판 9열 → 6열 8행 / 파워 안내 3칸 / 단계 등수뱃지 → Lv.1~5 |
| 마이 | 내 당첨 기록 → 나의 기록 / Pro 만료일 raw 타임스탬프 → 날짜 포맷 |
| 스플래시 | Have a lucky day! + Fuli 인트로 (확정) |

5. 신규 제작물 (첨부의 별도의 디자인 내용 참조부탁드립니다.)

5-1. 멤버십 페이지 (신규 · 별도 파일: FULIF_멤버십페이지.html)

홈 네비게이션에 "멤버십" 추가. "세 개의 문(FREE 입구 / STANDARD 나만의 번호 / PRO 챔피언)" 컨셉. 월/연 토글 포함.

확정 요금·혜택표 (약관과 100% 일치):

| 구분 | FREE | STANDARD | PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 월 구독료 | 무료 | 5,000원 | 8,000원 |
| 연 구독료 (2개월 무료) | — | 50,000원 | 80,000원 |
| 매주 제공 번호 | 2세트 | 10세트 | 10세트 |
| 본인 번호 추가 생성 | — | — | +10세트 (총 20) |
| 낙첨복권 주간 등록 | 5건 | 10건 | 20건 |
| 주간 경품 응모 | 5건 | 10건 | 20건 |
| 광고 시청 포인트(1일) | 10회 | 20회 | 20회 |
| 챔피언십 도전 | — | — | ✓ |

공정성 고지(하단 필수): 모든 경품 응모는 응모권 1건당 동등 확률. 등급 차이는 참여 기회(수량)이며 당첨 확률과 무관. 무료 참여 경로 보장. 포인트 환급 불가.

5-2. 홈 하단 브랜드 스토리 섹션 (신규 · 별도 파일: FULIF_홈_브랜드섹션.html) : 별도의 첨부 디자인 참조 바랍니다.

홈 맨 하단에 삽입. 로고·마스코트·스플래시 영상 3블록.

• 로고: "FULL + LIFE — 비어버린 순간을 다시 채우다"

• 마스코트: "행운의 네잎클로버 Fuli"

• 영상: "Have a lucky day!" 스플래시 (자동재생·무한반복·무음)

• ⚠️ 로고/마스코트 원본이 흰 배경 → 투명 처리본 사용(brand_logo.png / brand_mascot.png). 게시 전 실제 렌더 육안 확인 권장.

6. 법률 문서 (별도 파일)

6-1. 이용약관 (FULIF_이용약관.docx / .pdf)

• 7개 장 · 23개 조항 + 회원 등급 3개 조문(제11조의2·3·4)

• 4대 방어선: ①복권사업자 아님(제2조) ②동등확률 sweepstakes(제15조) ③당첨 미보장(제11·20조) ④IP 3중구조(제17조)

• 앱 마이페이지 → 이 웹 약관으로 링크 연결됨 (웹에서 수정 시 앱 자동 반영)

6-2. 개인정보처리방침 (FULIF_개인정보처리방침.docx / .pdf)

• 13개 조항. 앱 회원 + 광고 파트너 문의자 수집항목 구분 명시

• 파트너 문의 폼(§PT4) 동의 체크박스가 이 방침으로 연결되어야 법적 효력 발생

6-3. 특허 페이지 신규 문구 (patents.html 반영용)

특허 ①

• 제목: 광고 및 복권 결과를 이용한 참여형 보상 플랫폼 시스템 및 그 동작 방법

• 출원번호: 10-2026-0077879 / 출원일: 2026.04.29 / 상태: 출원 완료(심사 진행)

• 핵심: ①낙첨복권과 광고 시청 1:1 매칭 → 응모권 전환 ②행동의 가치 순환 보상 루프 ③모든 경품 응모 동등 확률·무료 참여 보장

특허 ②

• 제목: 복권 플랫폼 및 그 동작 방법

• 출원: 2026년 7월 초 출원 예정 (확정 후 출원번호 업데이트)

• 핵심: ①사전 설정된 패턴 분석 알고리즘(35개 필터)로 번호 생성·큐레이션 ②사용자 필터 강도 조절 참여형 설계 ③활동 데이터 순위 기반 집계

출원 면책 문구 (하단 신설)

※ FULIF의 핵심 기술은 대한민국 특허청에 정식 출원되어 심사 중입니다. 출원 사실은 확인 가능하나, 최종 등록 여부는 특허청 심사 결과에 따릅니다. 진행 경과는 본 페이지에 지속 업데이트됩니다.

7. 웹사이트내 앱 이미지 · 에셋 교체

| 대상 | 조치 |
| --- | --- |
| 다운로드 목업 이미지 (CWG 픽생성 / 예상 1등 당첨금 25억원) | 최신 앱 화면 스크린샷으로 재촬영·교체 (텍스트가 이미지에 박혀 CSS 수정 불가) |
| 전 페이지 푸터 주소 | 송파구 신주소로 일괄 교체 |
| 로고·마스코트 | 투명 배경본(brand_logo.png / brand_mascot.png) 사용 |
| 스플래시 영상 | splash_video.mp4 (브랜드 섹션) |